**Zapytanie ofertowe**

W związku z realizacją przez **Parafię Rzymsko-Katolicką Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,]**adres: ul. Partyzantów 8, 05-123 Chotomówprojektu „*Modernizacja terenu cmentarza parafialnego w Chotomowie*”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, **zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie roboty budowlanej polegającej na budowie alejek chodnikowych na cmentarzu w Chotomowie.**

W ramach planowanej inwestycji planuje się wytyczenie alejek/chodników, usuniecie zakrzaczeń, wykonanie alejek chodnikowych. Łączna powierzchnia projektowanych chodników wynosi 577m2. Mają one szerokości 2,5 i 3,0m. Przewiduje się na nich jedynie ruch pieszych oraz sporadyczny ruch samochodów osobowych. Na przecięciach krawędzi chodników i drogi zastosowano skosy tak aby ułatwić przejazd samochodu osobowego. Teren, który zajmie rozbudowywana część obiektu jest pokryty terenem biologicznie czynnym, częściowo zalesionym. Występują samosiewy akacji, sosny i czeremchy, a w części południowej sporadycznie pojedyncze drzewa sosnowe. Nie stwierdzono gatunków roślin chronionych. Poza zajęciem tego terenu pod części utwardzone oraz groby, nie planuje się zmian w innych terenach zielonych na terenie działki. W ramach projektowanej rozbudowy nie planuje się wycinki drzew.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym **przedmiarem robót oraz wyciągiem z dokumentacji technicznej alejek.**

Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:

* 1. powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, który ma obowiązek stałego przebywania na terenie budowy w trakcie jej realizacji, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
  2. wykonawca, w celu udokumentowania stanu obiektów budowlanych i drzewostanu, przed rozpoczęciem robót musi wykonać dokumentację fotograficzną,
  3. wykonawca, przed rozpoczęciem robót przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie,
  4. kompleksowej realizacji robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi oraz ze sztuką budowlaną,
  5. protokólarnym odebrania placu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia oraz przystosowania placu budowy do potrzeb robót budowlanych objętych umową,
  6. zapewnieniu organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy, aby zapewniały sprawny i zgodny z umową przebieg inwestycji,
  7. wykonywaniu robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów,
  8. postępowaniu, jako wytwórca odpadów, z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. organizacji ochrony mienia na terenie budowy do czasu zakończenia robót, utrzymanie czystości na terenach przylegających do terenu budowy (w tym dojazdy),
  10. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy, wykonywanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,
  11. zgłaszaniu do odbioru inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
  12. usunięciu wad wykonanych robót w terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku ujawnienia ich w trakcie czynności odbiorowych. Koszt usunięcia tych wad ponosi wyłącznie Wykonawca,
  13. wykonywaniu obowiązków inwestora, określonych w ustawie Prawo budowlane, w tym do wykonywania tych obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich od dnia wprowadzenia na budowę do dnia protokólarnego przekazania obiektu budowlanego Zamawiającemu,
  14. dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
  15. umożliwieniu wstępu na teren budowy pracowników państwowych organów nadzoru budowlanego,
  16. odpowiedzialności za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu protokółem końcowego odbioru technicznego robót.
  17. udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

**Termin wykonania : 4 miesiące od dnia podpisania umowy.**

**Proszę o przedstawienie oferty do dnia 21.04.2023 r. do godz. 16.00 na adres e-mail:**  ksmirek@wp.pl

**OFERTA WYKONAWCY z dnia...........**

**w związku z zapytaniem ofertowym Parafii w Chotomowie**

**Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................**

**Adres/siedziba wykonawcy: …...................................................................................................................**

**Telefon, e-mail wykonawcy: ……………………….............................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena** | | | **UWAGI** |
| **brutto** | **netto** | **vat** |
| 1. | Modernizacja terenu cmentarza parafialnego w Chotomowie poprzez budowę alejek chodnikowych |  |  |  |  |

**W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.**

Termin ważności oferty ………………………..

........................................................

(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)